Sistema GestUAB – Gerenciamento de riscos do módulo de diárias
Autor: Vinicius R. Silva

Sumário

# 1. Introdução
Este documento corresponde ao levantamento e gerenciamento de riscos que podem afetar o módulo de diárias do GestUAB. A maioria dos riscos corresponde a sistemas de terceiros, já existentes, como o módulo financeiro.
A planilha de riscos deve ser atualizada pela equipe de desenvolvimento do projeto, de acordo com o andamento do mesmo.
# 2. Planilha de riscos
Identificação dos riscos	Probabilidade de ocorrência (Baixa/Média/Alta)	Impacto (Baixo/Médio/Alto)	Estratégia de resposta	Status (Ativo/Inativo)	Autor
1 – Rede indisponível	Médio	Alto	Transferência	Ativo	Vinicius R. Silva
2 – Módulo financeiro indisponível	Médio	Alto	Transferência	Ativo	Vinicius R. Silva
3 – Relatório de empenhos não adiciona empenho gerado	Baixo	Alto	Eliminação	Ativo	Vinicius R. Silva
4 – Tabela de controle de diárias não é atualizada após gerar empenho	Baixo	Alto	Eliminação	Ativo	Vinicius R. Silva

# 3. Valores da planilha
Probabilidade de ocorrência do risco: Baixa (< 15%), média (>= 15 % e <= 50%) ou alta (> 50%).
Impacto do risco: Baixo (< 5%), médio (>= 5% e < 15%) ou alto (>= 15%).
Estratégia de resposta ao risco: Ações a serem realizadas caso o risco aconteça.
- Eliminação: Eliminar a causa do risco. O risco deixa de existir;
- Transferência: Transfere o risco para outros setores associados a ele;
- Mitigação: Estratégias para diminuir possibilidades de ocorrência do risco. Ex.: servidor de backup dos dados;
- Aceitação ativa: Não tomar nenhuma ação preventiva contra o risco. Se ele ocorrer, planejam-se ações por meio de planos de contingencia;
- Aceitação passiva: Avalia ações caso o risco ocorra. Não utiliza planos de contingencia.
Status do risco: Ativo, se o risco ainda existe, ou inativo, caso o mesmo já foi tratado.
Autor: Autor do risco.